



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

--------------------------------------

# ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีประกาศลงวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเป็นไปตามความในข้อ 4 “แผนการดำเนินงาน” ข้อ 10 (3) ข้อ 11 ข้อ 26 และข้อ 27 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6

(นายสมเดช คมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

**คำนำ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยในการดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน มีขั้นตอนอันมีสาระสำคัญเริ่มจาก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนต่อมา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลถ้ำกระต่ายทอง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรม งานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรม งานต่าง ๆ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

**สารบัญ**

# หน้า

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

1.1 บทนำ 1

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน 2

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน 5

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ 5

หลักการและเหตุผล

**ส่วนที่ 2** **บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ ผด. 01 7

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด. 02 11

**ภาคผนวก**

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

**………………………….**

**1.1 บทนำ**

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการดำเนินงาน ไว้อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมสาธารณะในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2567 รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย

**ความหมายสำคัญ**

1. “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

2. “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมและแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

4. “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี

โดยในทางปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

5. “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

/6. “แผนการ...

6. “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

7. “การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี” “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม” “หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นหน้าที่ของสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. “การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี” “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม” “หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน” ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ แผนการดำเนินงานดังกล่าว

**1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้

/1.3 ขั้นตอน...

### 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

**1. การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ**

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

1.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.3 นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

1.4 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

**2. การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ**

2.1 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไข แผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.2 แนวทางดำเนินการตาม 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมไปถึงการกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ 30 วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ 30 วัน

/2.3 กรณี...

2.3 กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอน ในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน 30 วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

2.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ แล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วยและลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**3. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน**

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

3.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

3.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

3.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

/4. การแก้ไข...

**4. การแก้ไขแผนการดำเนินงาน**

4.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม - มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นต้น

4.2 การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

4.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

4.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

3. ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสาน การทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวม ในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

/6. การนำไปใช้...

6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ**

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงาน ที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**หลักการและเหตุผล**

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 67 และ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำกระต่ายทอง เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

/มากขึ้น...

มากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำกระต่ายทองเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. 01**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **แผนงาน** | **โครงการที่**  **ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมือง และ  พัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ | 1.1 แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา | 18 | 10.53 | 3,076,400 | 2.01 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานเคหะ  และชุมชน | 2 | 11.76 | 632,000 | 11.02 | กองช่าง |
| 1.3 แผนงานการเกษตร | 2 | 5.26 | 805,200 | 2.84 | กองช่าง |
| **รวม** | **1** | **3** | **22** | **9.73** | **4,513,600** | **2.41** |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2.1 พัฒนาส่งเสริม  ด้านการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป | 2.1 แผนงานการศึกษา | 11 | 27.50 | 1,099,520 | 79.75 | กองการศึกษา |
| 2.2 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป | 1 | 50.00 | 15,000 | 15.00 | สำนักปลัด อบต,  กองคลัง |
| 2.3 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 75.00 | 97,500 | 44.72 | กองการศึกษา |
| **รวม** | **1** | **3** | **18** | **36.00** | **1,212,020** | **71.43** |  |

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. 01**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **แผนงาน** | **โครงการที่**  **ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | 3.1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การส่งเสริมอาชีพ  ตลอดจนผลผลิตทาง  การเกษตร | 3.1 แผนงานสร้าง  ความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 25.00 | 14,800 | 1.38 | สำนักปลัด อบต |
| 3.2 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **1** | **2** | **1** | **16.67** | **14,800** | **1.28** |  |

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. 01**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **แผนงาน** | **โครงการที่**  **ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต  ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน  การสาธารณสุข การป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ | 4.1 แผนงานสาธารณสุข | 19 | 73.08 | 316,800 | 29.47 | สำนักปลัด อบต |
| 4.2 พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย | 4.2 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป | 2 | 50.00 | 25,000 | 3.73 | สำนักปลัด อบต |
| 4.3 แผนงานสังคม  สงเคราะห์ | 1 | 25.00 | 30,000 | 16.67 | สำนักปลัด อบต |
| 4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 54.55 | 145,500 | 50.02 | สำนักปลัด อบต |
| 4.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 40.00 | 135,000 | 72.97 | กองการศึกษา |
| 4.6 แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา | - | - | - | - | - |
| 4.7 แผนงานงบกลาง | 4 | 66.67 | 9,202,400 | 98.45 | สำนักปลัด อบต |
| **รวม** | **2** | **7** | **34** | **59.65** | **9,854,700** | **80.46** |  |

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. 01**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **แผนงาน** | **โครงการที่**  **ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพลังงานทดแทน การจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู  บำรุงรักษา ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 5.1 แผนงานเคหะและ  ชุมชน | 5 | 83.33 | 94,400 | 63.36 | สำนักปลัด อบต |
| 5.2 แผนงานการเกษตร | 5 | 71.43 | 68,400 | 42.75 | สำนักปลัด อบต |
| **รวม** | **1** | **2** | **10** | **76.92** | **162,800** | **52.69** |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและ  การส่งเสริมการท่องเที่ยว | 6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู  บำรุงรักษา ทรัพยากร  ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 6.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 100.00 | 5,000 | 25.00 | สำนักปลัด อบต |
| **รวม** | **1** | **1** | **1** | **100.00** | **5,000** | **25.00** |  |

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. 01**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **แผนงาน** | **โครงการที่**  **ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ  ธรรมาภิบาล | 7.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป | 12 | 100.00 | 455,900 | 84.27 | สำนักปลัด อบต,  กองคลัง |
| 7.2 แผนงานการรักษา  ความสงบภายใน | 8 | 53.33 | 154,700 | 30.26 | สำนักปลัด อบต |
| 7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - |
| 7.4 แผนงานสร้างความ  เข้มแข็งของชุมชน | 2 | 50.00 | 50,000 | 45.45 | สำนักปลัด อบต |
| 7.5 แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **1** | **5** | **22** | **70.97** | **660,600** | **56.84** |  |
| **รวมทั้งสิน** | **7** | **11** | **108** | **28.13** | **16,423,520** | **8.07** |  |

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ** แบบ ผด. 01

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์/แนวทาง**  **การพัฒนา** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินนการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ (บาท)** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมือง และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ | 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธษ | 3 | 1.75 | 7,089,000 | 4.64 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานเคหะ  และชุมชน | - | - | - | - |  |
| 1.3 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - |  |
| **รวม** |  |  | **3** | **1.75** | **7,089,000** | **4.64** |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ  อุปโภคบริโภค | การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ | 10,000 | ภายในเขต  พื้นที่ตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 2 | โครงการเป่าล้างและทดสอบปริมาณ  น้ำบาดาล | การเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล | 40,000 | ภายในเขต  พื้นที่ตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ | สำรวจเพื่อวางแผนหาแหล่งน้ำใต้ดินและดำเนินการขุดเจาะ แหล่งน้ำใต้ดินต่อไป | 25,000 | ภายในเขต  พื้นที่ตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1  บ้านบ่อมะเฟือง  สายสีนวล | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตรระยะทางยาว120.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  480.00  ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 224,300 | สายสีนวล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  บ้านขอนทองคำ  สายดาวเรือง 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว   68.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.00  ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 126,800 | สายสาย  ดาวเรือง 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  บ้านขอนทองคำ  สายปิ่นแก้ว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  50.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00  ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 92,800 | สายปิ่นแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  บ้านขอนทองคำ  สายอินทฤทธิ์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว  131.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 393.00  ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 185,900 | สาย  อินทฤทธิ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางยูระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก  หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุก  สายเฟื่องภักดี 2 | ก่อสร้างรางยูระบายน้ำพร้อม  ฝาปิดขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 186 เมตร บ่อพักขนาด 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 22 บ่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 439,600 | สาย  เฟื่องภักดี 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง  สายพิบูลย์พัฒนา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรระยะทางยาว  200.00 เมตร  หนา0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00  ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 374,300 | สาย  พิบูลย์พัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้  านหนองทอง  สายวัดโพธิ์บัลลังก์ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร  ระยะทางยาว  150.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00  ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 281,000 | สาย  วัดโพธิ์บัลลังก์ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  บ้านหนองทอง  สายวีระ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  90.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00  ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 168,200 | สายวีระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 14  บ้านบ่อโพง  สายประสิทธิ์ เงินนา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว  60.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00  ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร | 84,600 | สาย  ประสิทธิ์ เงินนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านบ่อโพง  สายสังเวช | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว  165.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00  ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย | 234,100 | สายสังเวส | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | โครงการจัดทำป้ายเลขทางหลวงท้องถิ่นภายในตำบลถ้ำกระต่ายทอง | จัดทำป้ายเลขทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 30.00  ป้าย พร้อมติดตั้ง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 100,500 | ภายในเขต  พื้นที่ตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัดแน่น หมู่ที่ 10  บ้านหนองทอง  สายเขาปูน | ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 960.00  ลูกบาศก์เมตร | 406,100 | สายเขาปูน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17 | เครื่องสูบน้ำ  แบบซับเมิสซิเบิ้ล  ขนาด 2HP/1.5 KW ไฟฟ้า 220  โวล์ท 1 เฟส | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 2 HP/1.5 KW ไฟฟ้า 220  โวล์ท 1 เฟส  จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | บริเวณประปา  ภายในตำบล  ที่ชำรุด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |
| 18 | เครื่องสูบน้ำ  แบบหอยโข่ง  ขนาด 3 HP/2.2 KW  ไฟฟ้า 220  โวล์ท 1 เฟส | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  ขนาด 3 HP/  2.2 KW  ไฟฟ้า 220  โวล์ท 1 เฟส  จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 | บริเวณประปา  ภายในตำบล  ที่ชำรุด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**2. แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  แรงต่ำระบบประปาหมู่บ้านนาถังิ หมู่ที่ 7  บ้านนาถัง | ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  แรงต่ำระบบประปาหมู่บ้านนาถัง  หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดตามปริมาณและแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่ายกำหนด) | 532,000 | ประปาหมู่บ้าน  นาถัง  หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**2. แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการติดตั้ง  สายพาดดับ  พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านนาถัง  สายต้นโพธิ์ | ดำเนินการติดตั้งสายพาดดับพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่บ้านของการไฟฟ้า  ส่วนภูมิภาค  อำเภอพรานกระต่าย  หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง สายต้นโพธิ์  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  (รายละเอียดตามปริมาณและแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่ายกำหนด) | 100,000 | สายต้นโพธิ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**3. แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการติดตั้งประตูปิดเปิดน้ำระบายน้ำ (บริเวณท่อลอดเหลี่ยมสายคลองห้วยน้อย)  หมู่ที่ 9 บ้าน  ใหม่โพธิ์พัฒนา | ติดตั้งประตูปิดเปิดน้ำระบายน้ำ ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ความสูง 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 451,500 | สาย  คลองห้วยน้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม  2567 |
| 2 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร  (คลองชะนาว)  หมู่ที่ 2  บ้านหนองตากล้า | ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ปากคลองกว้าง 27.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 18.00 เมตร ความยาว 125.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,185.00  ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 353,700 | คลอง  ชะนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 1. แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอบรม  อาชีพ  ระยะสั้น | จัดกิจกรรมส่งเสริม/สร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบล ให้มีความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจ  ที่ดีขึ้น | 20,000 | ห้องประชุมอาคาร  อเนกประสงค์  อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  2567 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  การบริหารสถานศึกษา  (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | จัดกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่ม  เติมจากการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เช่น จัดกิจกรรมวิชาการกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 18,560 | ศพด.  อบต.ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 1. แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | การจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน | 13,000 | ศพด.  อบต.ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  2567 |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม  กับนักเรียน | 100,980 | ศพด.  อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม  2567 |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าหนังสือเรียน) | จัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียน | 8,000 | ศพด.  อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  2567 |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 1. แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  การบริหารสถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน  ศพด.อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง) | จ้างเหมาอาหารกลางวัน | 363,830 | ศพด.  อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  การบริหารสถานศึกษา  (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | การจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองในการจัดหา  อุปกรณ์การเรียน | 11,600 | ศพด.  อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  2567 |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 1. แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมวันเด็ก) | จัดกิจกรรมให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด  กล้าทำ สร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ เช่น  การแสดงบนเวที  การตอบปัญหา  การเล่นเกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น | 5,000 | ศพด.  อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม  2567 |
| 9 | ค่าอาหารเสริม (นม)  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ถ้ำกระต่ายทองและโรงเรียนบ้านหนองตากล้า) | จัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | 224,550 | ศพด.  อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง  โรงเรียน  บ้านหนองตากล้า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 1. แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน  บ้านหนองตากล้า | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน | 324,000 | โรงเรียน  บ้านหนองตากล้า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 11 | ค่าจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ | จัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน | 10,000 | อบต.ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  2567 |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | จัดทำเอกสารแผ่นพับ ใบปลิวโปสเตอร์  ป้ายเหล็ก ป้ายทำเนียบผู้บริหาร ฯลฯ | 15,000 | ภายในตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ แลค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องใน  การจัดงาน | 10,000 | ภายในตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 2 | โครงการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดยจัดทำและตกแต่งรถแห่เทียนจำนำพรรษา | 10,000 | ภายในตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม  2577 |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการวันปิยมหาราช | จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาในพิธีวางพวงมาลา  น้อมรำลึกถึงคุณความดีของพระบาทสมเด็จ  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 1,500 | ที่ว่าการอำเภอ  พรานกระต่าย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตุลาคม  2566 |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณี  “นบพระ-เล่นเพลง” ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 | อุดหนุนอำเภอพรานกระต่าย เพื่อดำเนินการ  จัดขบวนแห่งานนบพระ การแสดงแสงสีเสียง  นิทรรศการอาหารคาวหวานพื้นเมือง | 19,000 | อำเภอเมือง  กำแพงเพชร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม  2567 |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณี  “สารทไทยกล้วยไข่และของดี  เมืองกำแพง” ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 | อุดหนุนอำเภอพรานกระต่าย เพื่อดำเนินการ  การจัดขบวนแห่รถกล้วยไข่ การทอดผ้าป่าแถว  จัดนิทรรศการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | 22,000 | อำเภอเมือง  กำแพงเพชร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 6 | โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี  และงานพิธี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 | อุดหนุนอำเภอพรานกระต่าย เพื่อดำเนินการ  จัดกิจกรรมยกย่อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น วันฉัตรมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนม - พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น | 35,000 | ที่ว่าการอำเภอ  พรานกระต่าย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย**

**3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ส่งเสริมการตลาดด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทาน 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมให้ความรู้ และลงมือปลูกผักสวนครัว  ในแปลงเกษตร จำนวกลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 14,800 | ห้องประชุมอาคาร  อเนกประสงค์  อบต.  และ  แปลงผักสวนครัว | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง**

**4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/  แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 15,000 | ห้องประชุมอาคาร  อเนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์  2567 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม | จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และสนับสนุน  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบบูรณาการ  เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 | ภายในหมู่บ้าน  และ  ห้องประชุมอาคาร  อเนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง**

**4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**2. แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการประชาสัมพันธ์  และเดินรณรงค์ในการป้องกันโรคเอดส์ | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการรณรงค์ในการป้องกันโรคเอดส์ พร้อมเดินรณรงค์ภายใน  หมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน | 11,800 | ห้องประชุมอาคาร  อเนกประสงค์  อบต. และ  พื้นที่รณรงค์  ทั้งตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์  2567 |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM2.5 | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดในหมู่บ้าน จำนวน  2 ป้าย ราดน้ำถนนรอบหมู่บ้าน จำนวน 10  หมู่บ้าน | 5,000 | ภายในตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 2. แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุม  โรคพิษสุนัขบ้า | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม. และแจกวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้นำไปฉีดให้กับสุนัข  ภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน | 100,000 | ห้องประชุมอาคาร  อเนกประสงค์  อบต. และ  ภายในตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  2567 |
| 4 | โครงการส่งเสริมโภชนาการ  และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย  30 คน | 10,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 2. แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน  ในพระราชประสงค์  หมู่ที่ 1 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้  กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 10,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 6 | โครงการ TO BE NUMBER ONE  หมู่ที่ 2 บ้านหนองตากล้า ปี 2567 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนภายในหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 20,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 2. แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการส่งเสริมโภชนาการ  และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้  กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 10,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 8 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน  ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้  กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 10,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 2. แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการส่งเสริมโภชนาการ  และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้  กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 10,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 10 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้  กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 10,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง**

**4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**2. แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการส่งเสริมโภชนาการ  และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้  กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 10,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 12 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้  กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 10,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 2. แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการส่งเสริมโภชนาการ  และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้  กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 10,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 14 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้  กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 10,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 2. แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | โครงการ TO BE NUMBER ONE  หมู่ที่ 9 บ้  านใหม่โพธิ์พัฒนา  ปี 2567 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนภายในหมู่บ้าน กลุ่ม  เป้าหมาย 50 คน | 20,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม  2567 |
| 16 | โครงการ TO BE NUMBER ONE  หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง ปี 2567 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนภายในหมู่บ้านกลุ่ม  เป้าหมาย 50 คน | 20,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 2. แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17 | โครงการส่งเสริมโภชนาการ  และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่ม  เป้าหมาย 30 คน | 10,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 18 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 13 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่ม  เป้าหมาย 30 คน | 10,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง**

**4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**2. แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 19 | โครงการ TO BE NUMBER ONE  หมู่ที่ 14  บ้านบ่อโพง  ปี 2567 | อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนภายในหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 20,000 | ศาลาประชาคม  หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง**

**4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**3. แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดหาปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น  เครื่องอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น ค่าซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ ,ส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | 30,000 | ภายในตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**  **4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | จัดอบรมให้ความรู้ในด้านการประกอบอาชีพทักษะ จำนวน 5 วัน กลุ่มเป้าหมาย 20 คน | 34,400 | ห้องประชุมอาคาร  อเนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม  2567 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ญาติหรือผู้ดูแลผู้พิการและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการกลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 14,800 | ห้องประชุมอาคาร  อเนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) | ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะของผู้สูงอายุ กิจกรรมในโรงเรียนก็จะเป็น  เรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต ช่วยเพิ่ม  พูนทักษะที่จำเป็น กลุ่มเป้าหมาย  50 คน | 50,000 | ห้องประชุมอาคาร  อเนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 4 | โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรี  ในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ | จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพและเพิ่มศักยภาพของประชาชนกลุ่ม  เป้าหมาย 30 คน | 15,000 | ห้องประชุมอาคาร  อเนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคี ปรองดอกลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 16,500 | ห้องประชุมอาคาร  อเนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  2567 |
| 6 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริม  ความรักและความอบอุ่นในครอบครัว | จัดกิจกรรมสร้างความรู้ให้กับสมาชิกในครอบครัว  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว  กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 14,800 | ห้องประชุมอาคาร  อเนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล  ต้านภัยยาเสพติด | สร้างนิสัยการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีความปรองดองและสมานฉันท์ ให้กับประชาชนในเขตตำบล โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  พื้นบ้านระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบล  กลุ่มเป้าหมาย  300 คน | 100,000 | สนามกีฬา อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม  2567 |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | สร้างความสามัคคี และปลูกฝังการเล่นกีฬา ห่างไกลจากอบายมุข ให้กับเยาวชนทั่วไป  โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกลุ่มเป้าหหมาย 120 คน | 35,000 | สนามกีฬาฟุตซอล  อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธุ์  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 7. แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (1) อายุ 60-69 ปี จำนวน  585 คน (2) อายุ 70-79 จำนวน 266 คน  (3) ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จำนวน 73 คน  (4) ผู้สูงอายุ 90 ปี ขึ้นไป จำนวน 11 คน | 7,441,200 | ครอบคลุม  ทุกพื้นที่ของ  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 2 | เบี้ยยังชีพ  ความพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม จำนวน 154 คนคนละ 800 บาท | 1,651,200 | ครอบคลุม  ทุกพื้นที่ของ  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 7. แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นค่า ช่วยเหลือ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 คน คนละ 500 บาท | 30,000 | ครอบคลุม  ทุกพื้นที่ของ  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 4 | โครงการสนับสนุนกองทุน  หลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร  ส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง | จัดโครงการให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไป อสม. | 80,000 | ครอบคลุม  ทุกพื้นที่ของ  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ**

**5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1. แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกำจัดผักตบชวาและ  วัชพืช | ดำเนินการสำรวจคลองสาธารณะในพื้นที่ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาดและกำจัดผักตบชวาและ  วัชพืชตามโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย 60 คน | 11,800 | บริเวณคลองในพื้นที่  ตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |
| 2 | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการทิ้งขยะการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี | ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน อสม. ชาวบ้าน เพื่อสะท้อนสภาพแนวทางการจัดการ ขยะของชุมชนอุปกรณ์การอบรม เช่น ถังน้ำ พลาสติกดำ ขนาด 30 ลิตรกลุ่ม  เป้าหมาย 50 คน | 30,000 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม  2567 |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ**

**5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1. แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน  การใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน | จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับการใช้น้ำในหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์การใช้น้ำ  บนเว็ปไซต์  อบต.ถ้ำกระต่ายทอง  https://tamkrataitong.go.th | 11,800 | หมู่บ้านในเขตตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม  2567 |
| 4 | โครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพ  จากมูลสัตว์และเศษอาหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ที่ดี | จัดอบรมให้ความรู้ในการทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพเพื่อการหุงต้มใน ระดับครัวเรือน และชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้เลี้ยงสุกรในเขตตำบลถ้ำกระต่ายทอง จำนวน 50 คน | 29,000 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม  2567 |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ**

**5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1. แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน | จัดอบรมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียจาก  ครัวเรือนด้วยถังดักไขมัน กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 11,800 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  2567 |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ**

**5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2. แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | จัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  กลุ่มเป้าหมาย  50 คน | 14,800 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม  2567 |
| 2 | โครงการสร้างจิตสำนึกให้  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี  การใช้พลังงานทดแทนและ  การอนุรักษ์พลังงาน | จัดกิจกรรมมาตราการ  ในการประหยัดพลังงานเป้าหมาย ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า  น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุสำนักงานให้ลดลงจากการใช้ในปีที่  ผ่านมา ร้อยละ 5 | 11,800 | สำนักงาน อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ**

**5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2. แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ดำเนินการตามกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ทำความสะอาด  พื้นที่บริเวณบ่อเหล็ก ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อเหล็ก สำรวจและจดบันทึก  รายละเอียดข้อมูลพันธุ์ไม้ กลุ่ม  เป้าหมาย 60 คน | 20,000 | บ่อเหล็ก หมู่ที่ 8  บ้านป่าแดงกลาง  ตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม  2567 |
| 4 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์และส่งเสริม  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลและปล่อยพันธุ์ปลา กลุ่มเป้าหมาย 100 คน | 11,800 | พื้นที่สาธารณะในเขต  พื้นที่ อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  2567 |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ**

**5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2. แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการปลูกต้นคูณ ต้นประดู่  ต้นอินทนิล ต้นสัก ฯลฯ | ปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน หรือพื้นที่สาธารณะ เช่น ยางนา ประดู่ป่า พิกุล มะค่าโมง กลุ่ม  เป้าหมาย 50 คน | 10,000 | บริเวณสำนักงานหรือพื้นที่  สาธารณะในตำบ | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม  2567 |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว 6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา  การท่องเที่ยว | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว  วัดถ้ำเขาพระ หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 ป้าย | 5,000 | วัดถ้ำเขาพระ หมู่ที่  10  บ้านหนองทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตในการปฎิบัติงาน | การจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่ม  เป้าหมายในเรื่อง  กฏหมายปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น  และข้าราชการ กรณีผลประโยชน์ทับซ้อน  การประกาศเจตจำนงในการบริหารราชการ มีการสร้างกระบวนการต่อต้านการทุจริต สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึก การสอดส่องการทุจริตการป้องกันและการรายงาน ฯลฯ  กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 16,500 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน และการเป็นพิธีกร | จัดการฝึกอบรม รับฟังการบรรยายจากวิทยากรเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 30 คน | 11,500 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม  2566 |
| 3 | โครงการพัฒนาศูนย์บริการออนไลน์ (E-Smart service)  การบริการ เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว | ปรับปรุงศูนย์บริการออนไลน์ (E-Smart Service)  อบต.ถ้ำกระต่ายทอง การบริการเบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียวเพื่อรองรับการบริการให้กับประชาชน  บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ฉับไว และถูกต้อง เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุด  ต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ | 50,000 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

**7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน**

**1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการส่งเสริมระบบการ  บริหารกิจการบ้านเมือง  และสังคมที่ดี | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี กลุ่ม  เป้าหมาย 50 คน | 13,000 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม  2567 |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการบริหารกิจการ  และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการและการบำรุง  รักษาระบบประปาหมู่บ้านกลุ่ม  เป้าหมาย 50 คน | 14,000 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม  2566 |
| 6 | โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรม  จริยธรรมในการทำงาน | จัดการฝึกอบรม รับฟังการบรรยายจากวิทยากรเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายได้แก่ ข้าราชการ  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ จำนวน 50 คน | 17,200 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

**7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน**

**1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติ  งานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 241,700 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม  2567 |
| 8 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ  สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์  ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วน  ท้องถิ่นระดับอำเภอ  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  ปีงบประมาณ 2567 | อุดหนุนให้กับอำเภอพรานกระต่ายในการดำเนิน  งานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 9,000 | ศูนย์ปฏิบัติการ  ร่วมในการช่วยเหลือ  ประชาชน ฯลฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

**7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิ  ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง | จัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี  และทะเบียบทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีความสมบูรณ์และสามารถนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 50,000 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | กองคลัง  งานจัดเก็บ  รายได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน  พัสดุตาม พ.ร.บ และ ระเบียบกระทรวง  การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ปีงบประมาณ 2567 | การจัดอบรม"การเพิ่มประสิทธิภาพการ  ปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.และ  ระเบียบกระทรวง  การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"  ปีงบประมาณ 2567  กลุ่มเป้าหมาย 26 คน | 20,000 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | กองคลัง  งานพัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

**7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน**

**1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)  ปีงบประมาณ 2567 | การจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ  การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  ปีงบประมาณ 2567  กลุ่มเป้าหมาย 26 คน | 10,000 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | กองคลัง  งานการเงิน  และบัญชี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการความร่วมมือ  การชำระภาษีผ่านธนาคาร เพื่อความสะดวกของประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียม  ในการออกใบเสร็จรับเงิน เป็นต้นกลุ่มเป้าหมาย 150 คน | 3,000 | พื้นที่ในเขตและ  นอกเขตตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง  และผู้ที่อยู่ต่างหวัด | กองคลัง  งานจัดเก็บ  รายได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกัน  ภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการจัดตั้งด่านชุมชนในช่วง  เทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.ถ้ำกระต่ายทอง | 20,000 | ที่ทำการ อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |
| 2 | โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและ  ระงับอัคคีภัยในชุมชน | จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การใช้ถังดับเพลิงเคมีในการระงับเหตุ ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีประจำหมู่บ้าน  รวมถึงจัดตั้งศูนย์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน  กลุ่มเป้าหมาย  20 คน | 41,500 | ครอบคลุมทุกพื้นที่  ในเขต อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเสมือนจริง และฝึกอพยพหนีไฟ  กลุ่มเป้าหมายพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ถ้ำกระต่ายทองหรือประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำกระต่ายทอง | 15,000 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม  2567 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาชุดปฏิบัติ  การจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำองค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาภัยพิบัติการทำงานในการเป็นจิตอาสา ให้ความรู้ต่างๆกับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงวิธีรับมือและแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญเหตุสถาณการณ์ฉุกเฉินต่างๆกลุ่ม  เป้าหมาย 20 คน | 11,800 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการรณรงค์สร้าง  ความปลอดภัยและป้องกันเด็กจมน้ำ | จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกันและรณรงค์การป้องกันเด็กจมน้ำ การใช้อุปกรณ์ช่วย  ชีวิตต่างๆ เช่นตะโกน โยน ยื่นกลุ่ม  เป้าหมาย 30 คน | 25,000 | ศพด.อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม  2567 |
| 6 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ  ภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน | จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกันและ  ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การใช้ถังดับเพลิงเคมีในการระงับเหตุ กลุ่ม  เป้าหมาย 20 คน | 14,800 | อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 4 | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการอบรมการป้องกันไฟป่าและการดับไฟป่าในพื้นที่ | จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุม  ไฟป่า มีการจัดทำแนวกันไฟรูปแบบวิธีการจัดทำการให้ความรู้ผลกระทบจากปัญหาหมอก ควันไฟป่าหรือภัยต่างกลุ่ม  เป้าหมาย 20 คน | 11,800 | อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 10 | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม  2567 |
| 8 | โครงการส่งเสริมความรู้กฎจราจร  เพื่อสร้างความ  ปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและมารยาทในการขับขี่ เช่น ขับรถด้วยความเร็วที่ปลอดภัย  ขับเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า ไม่ขับรถบนไหล่ทาง การสังเกตป้ายจราจร กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 14,800 | ห้องประชุมอาคาร  เอนกประสงค์  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม  2567 |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

**7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน**

**3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 20,000 | ที่ทำการองค์การ  บริหารส่วนตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์  2567 |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด  อ.พรานกระต่าย  จ.กำแพงเพชร  ปีงบประมาณ 2567 | อุดหนุนให้กับอำเภอพรานกระต่าย  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหา  ยาเสพติด | 30,000 | อำเภอพรานกระต่าย | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม  2567 |

**ภาคผนวก**

**ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง**

**จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์/**  **แนวทางการพัฒนา** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ปรากฏ**  **ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(พ.ศ. 2566 - 2570)**  **เฉพาะปี พ.ศ. 2567** | **จำนวน**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมือง และพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ | 1.1 แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา | 171 | 152,851,162.20 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานเคหะ  และชุมชน | 17 | 5,733,412.00 | กองช่าง |
| 1.3 แผนงานการเกษตร | 38 | 28,376,804.00 | กองช่าง |
| **รวม** | **1 ยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **3 แผนงาน** | **226 โครงการ** | **186,961,378.20** | **1 กอง** |
| 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม  การศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่น | 2.1 พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา  การศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริม การกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป | 2.1 แผนงานการศึกษา | 40 | 1,378,750.00 | กองการศึกษา |
| 2.2 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป | 2 | 100,000.00 | สำนักปลัด อบต,  กองคลัง |
| 2.3 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ | 8 | 218,000.00 | กองการศึกษา |
| **รวม** | **1 ยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **3 แผนงาน** | **50 โครงการ** | **1,696,750.00** | **1 สำนัก, 2 กอง** |
| 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม  เศรษฐกิจพอเพียงและ  พัฒนาเกษตรปลอดภัย | 3.1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การส่งเสริมอาชีพ  ตลอดจนผลผลิตทาง  การเกษตร | 3.1 แผนงานสร้าง  ความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 1,074,800.00 | สำนักปลัด อบต |
| 3.2 แผนงานการเกษตร | 2 | 80,000.00 | สำนักปลัด อบต |
| **รวม** | **1 ยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **2 แผนงาน** | **6 โครงการ** | **1,154,800.00** | **1 สำนัก** |

**ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง**

**จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์/**  **แนวทางการพัฒนา** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ปรากฏ**  **ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(พ.ศ. 2566 - 2570)**  **เฉพาะปี พ.ศ. 2567** | **จำนวน**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม  สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน  การสาธารณสุข การป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ และ  4.2 พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริม  คุณภาพชีวิต ส่งเสริม  การมีส่วนร่วมของประชาชน  จัดระเบียบชุมชนและรักษา  ความสงบเรียบร้อย | 4.1 แผนงานสาธารณสุข | 26 | 1,075,000.00 | สำนักปลัด อบต |
| 4.2 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป | 4 | 670,000.00 | สำนักปลัด อบต |
| 4.3 แผนงานสังคม  สงเคราะห์ | 4 | 180,000.00 | สำนักปลัด อบต |
| 4.4 แผนงานสร้างความเข้ม  แข็งของชุมชน | 11 | 290,900.00 | สำนักปลัด อบต |
| 4.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 185,000.00 | กองการศึกษา |
| 4.6 แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา | 1 | 500,000.00 | กองช่าง |
| 4.7 แผนงานงบกลาง | 6 | 9,347,000.00 | สำนักปลัด อบต |
| **รวม** | **2 ยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **7 แผนงาน** | **57 โครงการ** | **12,247,900.00** | **1 สำนัก, 1 กอง** |

**ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง**

**จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์/**  **แนวทางการพัฒนา** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ปรากฏ**  **ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(พ.ศ. 2566 - 2570)**  **เฉพาะปี พ.ศ. 2567** | **จำนวน**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม  พลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู  บำรุงรักษา ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 6 | 149,000.00 | สำนักปลัด อบต |
| 5.2 แผนงานการเกษตร | 7 | 160,000.00 | สำนักปลัด อบต |
| **รวม** | **1 ยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **2 แผนงาน** | **13 โครงการ** | **309,000.00** | **1 สำนัก** |
| 6. ยุทธศาสตร์การยกระดับ  คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู  บำรุงรักษา ทรัพยากร  ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 6.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 20,000.00 | สำนักปลัด อบต |
| **รวม** | **1 ยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **1 แผนงาน** | **1 โครงการ** | **20,000.00** | **1 สำนัก** |

**ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง**

**จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์/**  **แนวทางการพัฒนา** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ปรากฏ**  **ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(พ.ศ. 2566 - 2570)**  **เฉพาะปี พ.ศ. 2567** | **จำนวน**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพและ  ธรรมาภิบาล | 7.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ระบบบริหารจัดการ  ให้มีประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลภายใต้  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 12 | 541,000.00 | สำนักปลัด อบต,  กองคลัง |
| 7.2 แผนงานการรักษา  ความสงบภายใน | 15 | 511,300.00 | สำนักปลัด อบต |
| 7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - |
| 7.4 แผนงานสร้างความ  เข้มแข็งของชุมชน | 4 | 110,000.00 | สำนักปลัด อบต |
| 7.5 แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา | - | - | - |
| **รวม** | **1 ยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **5 แผนงาน** | **31 โครงการ** | **1,162,300.00** | **1 สำนัก, 1 กอง** |
| **รวมทั้งสิน** | **7 ยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **11 แผนงาน** | **384 โครงการ** | **203,552,128.20** |  |

